## Slide 1
자라나라 고래고래
2015년 2학기 2D게임프로그래밍 최종 발표
게임공학과 2012182024 원준영

## Slide 2
내용 | 1차 발표 목표 범위 | 실제 개발 완료 범위 | 진척
캐릭터 | 레벨 1 ~ 10 고래 10종류 | 레벨 1 ~ 10 고래 10종류 구현 | 100%
적 | 노란물고기, 니모물고기, 고등어, 복어, 상어로 총 5종류 | 노란물고기, 금붕어, 초록물고기, 참치, 상어로 총 5종류 구현 | 100%
캐릭터 컨트롤러 | 키보드 입력을 받아 상하좌우로 이동 가능 | 키보드 입력을 통한 상하좌우 이동 구현 | 100%
게임 난이도 | 레벨 1부터 10까지 구분, 레벨 증가 시 미션 난이도 증가 | 레벨 1부터 10까지 구분, 레벨 증가 시 미션 난이도 증가 구현 | 100%
AI | 캐릭터의 일정 범위에 가까워지면 반대방향으로 이동 | 캐릭터의 일정 범위에 가까워지면 반대방향으로 이동 구현 | 100%
UI | 체력바, 미션 표시, 레벨 표시 | 체력바, 미션 표시, 레벨 표시, 레벨업 표시 구현 | 100%
사운드 | 배경음 / 효과음 : 버튼음, 충돌음, 물고기 획득음, 레벨업 | 배경음, 버튼음, 충돌음, 물고기 획득음, 레벨업, 아이템 획득음 | 100%
1차 발표 목표 개발 범위 대비 실제 개발 범위

## Slide 3
감사합니다!